PROJECT BLUEPRINT  ·  V1.0

阶见 JieJian

AI 知识操作系统 + 科技情报站

用 Grok 作为编辑部生产引擎的完整网站与内容体系规划

不是 Demo，不是博客模板，是可开工的产品/内容/技术/商业一体化方案

| 项 | 说明 |
| --- | --- |
| 工作名 | 阶见 JieJian（备选：路标 Waymark / 原栈 / 核稿） |
| 一句话 | 新闻获客 → 路径养人 → 资产收费。Grok 写稿，编辑部对人负责。 |
| 主市场 | 中文内容站，术语中英对照；海外主体便于支付与模型调用 |
| 生产模式 | 人机共创：Grok 起草 + 事实核验 + 编辑终审，禁止全自动发布 |
| 商业模式 | Freemium + 计量试读 + 订阅 + 数字资产单卖 |
| 文档性质 | 项目规划 / 信息架构 / 功能清单 / 数据模型 / 路线图 |
| 版本日期 | 2026-09-13 |

本文档供产品、内容、技术和运营共同使用。每一章都写到可执行粒度：有页面、有字段、有闸门规则、有反例、有阶段目标。读完应能直接拆任务进看板。

# 0. 文档怎么用，以及先做哪些决策

这份规划刻意写长。原因是：用 Grok 写文章的内容站，失败模式通常不是「不会写」，而是产品定义含糊——把生成模型当成前台人格、把知识文当资讯农场、把付费墙当成整页弹窗、把用户定义成所有人。下面四条是开工前必须锁死的决策，后面所有章节都建立在它们上面。

- 产品不是「Grok 写的博客」，而是「可进阶的 AI 知识操作系统 + 科技情报站」。知识库是长期资产，新闻是流量与日活钩子，Grok 是编辑部引擎。

- 用户不是所有人。免费层服务好奇者，付费转化打「用 AI 干活的职场人」，高客单打工程师和小团队负责人。不做学术顶会媒体、荐股、医疗处方。

- 内容生产必须人机共创。常识文可半自动，搭建/应用必须可复现，新闻必须人工选题+事实核验，原理文必须引用论文或官方文档。全自动日更长文等于把站点做成内容农场，SEO 和信任会一起死。

- 付费墙卖的不是「多几篇文章」，而是路径解锁、判断力、可执行资产、持续更新（过时清单）。社群是留存插件，不是主货。

给创始人的读法 第 1–4 章：先对齐定位、用户、竞品空位、内容 DAG。这四章不定，后面做的功能都会漂。 第 5–8 章：商业闸门、站点地图、功能、权限。这是产品经理和设计师的施工图。 第 9–11 章：Grok 流水线、技术架构、仓库与数据表。这是工程开工包。 第 12–15 章：增长、合规、编制、路线图。这是运营和排期。

# 1. 项目总览

## 1.1 要解决的真实问题

中文互联网并不缺 AI 文章。缺的是三件事同时成立：

- 可走完的路：从「听说过 ChatGPT」到「能上线一个文档问答 / 能判断要不要上 Agent」中间有断层。用户原话里的「常识→搭建→应用→原理」中间至少缺选型、工作流、评测运维、失败案例四环。

- 可相信的更新：模型、工具、价格每周都在变。极客时间式死课程会过时，微信收藏夹式碎片又形不成体系。需要「活教材」：节点带 Last-verified 日期，过时了会被扫描、回写、降级或作废。

- 可执行的产出：自己打开 ChatGPT / Grok / Claude 也能问。用户愿意付钱，是因为本站给出路径坐标、版本、交叉验证、对照实验、模板仓库，以及「这篇和上周那篇怎么连」。

## 1.2 产品定义

阶见是一个中文优先的内容产品，由两层组成，共用一套知识图谱：

| 层 | 作用 | 内容形态 | 更新节奏 | 商业角色 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 知识操作系统 | 把人从 L0 送到能动手、能判断 | 路径、概念卡、实验、测验、项目课、模板 | 按节点维护，模型大版本必刷新 | 长期资产，支撑年付 |
| 科技情报站 | 让人知道这周该不该改主意 | 快讯、早报、周报、深度拆解、过时清单 | 快讯日更，周报周更 | 获客 + 日活 + 续费理由 |

Grok 出现在后台，而不是首页中央的聊天窗。首页主 CTA 不是「问 AI」，而是「测一测你卡在哪一层」。站内问答存在，但只检索本站已审校语料，回答必须带段落级引用。这是和「自己去问大模型」的产品级差异，必须写进所有对外文案。

## 1.3 成功长什么样（12 个月）

| 指标 | 3 个月 MVP | 9 个月 V1 | 12–18 个月 V2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可检索概念卡 | 20+ | 120+ | 300+ 且形成图谱密度 |
| 完整学习路径 | 1 条（文档问答） | 3 条（应用/工程/岗位） | 5–6 条 + 行业 playbook |
| 快讯日更 | 8–15 条，人工核验 | 稳定日更 + 自动聚类 | 自动挂接知识节点 |
| 邮件列表 | 2,000 | 15,000–25,000 | 50,000+ |
| 付费用户 | 50–100，验证哪条钩子转化 | 500–1,500，年付>40% | 3,000+，团队席位开始贡献 |
| 收入结构 | 订阅验证 | 订阅 55%+ 资产单卖 20%+ | 订阅为主，企业简报出现 |

这些数字不是融资 BP 里的幻想指标，是用来决定「要不要继续加功能」的闸门。3 个月结束时如果路径和周报都转化不动，先停功能开发，改内容品类，而不是上社区、上 App。

# 2. 战略定位与差异化

## 2.1 定位句（对外 / 对内）

| 场景 | 句子 |
| --- | --- |
| 对外一句话 | 阶见帮你看清自己卡在 AI 的哪一层，并给出下一件可做的事。 |
| 对内容团队 | 我们卖路径、判断和可执行物，不卖字数，不卖焦虑。 |
| 对工程团队 | Grok 是带强制字段和状态机的生产引擎，不是自动发布按钮。 |
| 对商务 | 免费层是教材目录和术语网，付费层是活的情报、实验和资产。 |

## 2.2 和「自己问 ChatGPT / Grok」的差异（必须能演示）

| 自己问模型 | 在阶见上 |
| --- | --- |
| 没有「从哪到哪」 | 每篇都有路径坐标：L3 搭建 · 第 4/12 单元 |
| 没有版本，三个月后过时你不知道 | Last-verified 日期 + 过时扫描 + 月度作废清单 |
| 没有交叉验证 | 来源卡、双源规则、事实清单、勘误页 |
| 没有「和上周那篇怎么连」 | 图谱边：前置 / 下一步 / 相关新闻 / 实现了哪个概念 |
| 没有进度和资产沉淀 | 学习台、测验、下载中心、带水印的模板仓库 |
| 幻觉无人负责 | 编辑署名、AI 辅助比例披露、发现错误免一个月 SOP |

## 2.3 品牌方向

品牌先用工作名「阶见」，不要在方案阶段把时间耗在域名拍卖上。命名原则：强调层级和看见下一环，不强调「万能助手」，避免和豆包/Kimi/ChatGPT 正面撞车。

| 候选 | 语感 | 风险 |
| --- | --- | --- |
| 阶见 JieJian | 一层一层看见，和课程树同构 | 需解释，可被记住 |
| 路标 Waymark | 国际可读，强调路径 | 偏工具，缺内容气质 |
| 原栈 | 原理 + 技术栈，工程师友好 | 对小白略硬 |
| 核稿 | 强调人审反幻觉 | 像内部系统名， tol 对外弱 |

视觉与体验原则（写给设计，避免做成又一个紫蓝渐变 AI 站）：版面像优质杂志 + 文档站，而不是 Chat UI。浅色默认、深色可读。术语悬停中英对照。付费墙是文内软墙（表格/代码/对照图模糊），不是整页模态框。作者有真名或稳定笔名，建立 E-E-A-T，拒绝「AI 编辑部」匿名农场感。

# 3. 用户、场景与非目标

## 3.1 三层用户，禁止写成所有人

| 层 | 是谁 | 来站任务 | 付费理由 | 产品策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 好奇 / 转行 | 大学生、转行者、管理者家属式关注 | 搞懂名词、选第一条路、不被谣言带走 | 低。偶尔买 ¥9.9 周报卡 | 免费漏斗 + SEO。不把他们当 ARPU 来源 |
| B 职场实干 | 产品 / 运营 / 分析 / 业务开发，25–40 岁，有本周任务 | 少试错两周：选模型、搭 RAG、写工作流、给老板交差 | ¥30–50/月 换可执行物 | 转化核心。Playbook、模板、周报行动项为他们写 |
| C 工程师 / 小团队 | 独立开发者、技术负责人、咨询顾问 | 可复现实验、成本账、架构取舍、源码级拆解 | ¥99–199/月 或年费 | 高客单。仓库、对照台、Ask 溯源、办公会 |

## 3.2 关键使用场景（写成任务，不要写成身份）

- 周一早上 15 分钟：扫完整早报，标出本周是否要改技术选型。

- 接到「给客服做个知识库」：从岗位测评进入「文档问答」路径，按单元做完，导出上线清单。

- 模型发布日：看快讯 3 点结论 → 打开对照台看同一任务的成本与质量 → 决定要不要迁。

- 自己写的提示词失效：到资产库拿本月更新包，同时看到「过时清单」里旧教程被划掉。

- 带 3 个同事一起学：团队席位共享路径进度，不共享登录（V2）。

## 3.3 明确不做

- 不做学术顶会全覆盖媒体。顶会论文只做「值不值得读 + 和哪一层有关」。

- 不做投资荐股、代币喊单、医疗处方、法律意见。

- 不做无来源爆料、匿名猛料。

- 不做日更 50 篇知识长文的 SEO 农场。快讯可以高频，知识文宁缺毋滥。

- 不做大广场社区。评论和勘误可以有，但主产品不是论坛。通往 AGI 之路已经占了免费共创社区的位置。

- V1 不做原生 App、不做浏览器插件、不做微信小程序写作后台。分发可用公众号和邮件。

# 4. 竞品地图与必须占领的空位

竞品不是用来模仿功能清单的，是用来看「谁已经把哪件事做完了，我们还能剩哪块地」。结论先说：市场缺的不是又一个 AI 博客，缺的是可进化的中文 AI 教材 + 能指导行动的情报。

| 对象 | 他们强在哪 | 他们弱在哪 | 阶见打法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机器之心 / 量子位 / 新智元 | 快讯、产业叙事、流量 | 学完还是散的，挂不上技能树 | 每条快讯挂 1–3 个知识节点，读完能跳回「你卡在哪一层」 |
| 通往 AGI 之路 | 社区、工具清单、免费心智、规模 | 深度参差，知识不是可检索、要负责的资产 | 把清单升级成带版本、带评测、带前置依赖的图谱 |
| 少数派 | 阅读体验、会员礼仪、订阅运营 | AI 不深 | 学体验和会员感，不学选题宽度 |
| 极客时间 / 得到 | 课完整、用户有付费习惯 | 更新慢，像学校，贵 | 用活教材打死课程：节点随模型版本刷新 |
| LearnLLM / LLM-101 / Awesome-LLM | 路径清晰、开源 | 无运营、无新闻、无审校责任、无付费交付 | 开源路径做引流，闭源实验/周报/模板做付费 |
| The Batch | 周报可信、课导流 | 中文语境弱 | 学「一周一封信」的纪律，补中文可执行项 |
| Latent Space | AI Engineer 口味、播客+付费 | 中文用户进不去 | 做中文「给干活的人看的深度」 |
| Stratechery / The Information | 付费墙干净、分析值钱 | 贵、偏战略、中文市场不适配 | 学结构：免费周文获客，日更/深度给订户；价格降一档 |
| Lenny's Newsletter | 会员 + 工具包捆绑，年付率高 | 不是 AI 垂直 | 学年费绑资产包（Product Pass），不学泛产品选题 |

差异化只允许三句话写进首页 1. 每篇文章都告诉你：这是第几层、读完能做什么、和上一篇差在哪。 2. 每个判断都有 Last-verified 日期、来源卡和勘误入口。 3. 你付费买到的是会过时并被我们主动作废的活教材，不是永远正确的课。

# 5. 内容体系：补齐「常识→搭建→应用→原理」的断层

## 5.1 用户原路径为什么不够

「常识 → 搭建 → 应用 → 原理」是正确的大方向，但按这个四段去写课，读者会在四个地方掉下去：常识之后不知道选什么工具；注册完账号之后不知道怎样形成工作流；做出 Demo 之后不知道怎样判断它能不能上线；想学原理时没有阅读论文和发布说明的能力。所以课程树做成 8 层主路径 + 1 条横切，而不是 4 栏栏目。

## 5.2 八层主路径（DAG，不是线性课表）

| 层 | 名称 | 读者走完应会什么 | 典型内容 | 免费/付费 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L0 | 方向与边界 | 能说出 AI 能做什么、不能做什么、自己该不该学、学哪条岗位路径 | 能力边界、岗位地图、谣言澄清、选路测评 | 全文免费 |
| L1 | 常识与工具素养 | 理解模型/Token/幻觉/上下文；会安全地对话；会评价一次回答好不好 | 概念卡、提示词基础、隐私与账号安全 | 全文免费 |
| L2 | 选型与成本 | 能在云端/本地、产品/API、不同模型之间做决策树，估得出账单 | 工具矩阵、模型对照、账单案例 | 目录+框架免费，决策表付费 |
| L3 | 搭建 | 能从 0 搭出最小可用系统：API、编辑器、本地模型、入门 RAG、自动化 | Hello World、Ollama、Dify/n8n、Cursor | 试读 30%，正文会员 |
| L4 | 工作流与 Agent | 能把单次对话升级成可重复工作流，理解 MCP、失败恢复、评测直觉 | Agent 入门、工具调用、评测清单 | 试读+会员 |
| L5 | 应用与场景 | 按岗位/行业做出一个可交差的结果，并写得出失败原因 | 客服知识库、周报流水线、视频工作流 | 场景文会员，案例结论免费 |
| L6 | 工程化 | 能评测、监控、控成本、设护栏、部署、处理安全事件 | Eval、路由、可观测、安全 | 几乎全会员/专业 |
| L7 | 原理与前沿 | 能读懂官方技术报告的关键段落，判断「新」在哪、「旧」在哪 | Transformer 直觉、训练/推理/对齐、论文速读 | 会员；源码级专业会员 |

横切主题贯穿所有层：安全合规、工程伦理、失败案例、成本账。它们不是单独栏目，而是每篇的必选模块。L1.5（Prompt 与评价迭代）在实施时并入 L1 末和 L2 初，因为这是目前中文教程最大的断层——会聊不会评。

## 5.3 每一层的标准内容零件

层不是一篇超长文章。每一层由六种零件组成，缺一种就补哪种，而不是再写一篇「全面介绍」。

| 零件 | 作用 | 例子 |
| --- | --- | --- |
| 概念卡 | 800–1500 字，定义 + 类比 + 反例 + 前置依赖 + 下一步 | 什么是 context window；什么是幻觉 |
| 动手实验 | 30–90 分钟可完成，有成功标准和失败记录 | 用本站 10 篇概念卡搭一个最小 RAG |
| 对照表 | 把选择从感觉变成可比较的列 | 同一提示词在 4 个模型上的成本与质量 |
| 常见坑 | 专门写失败，降低试错 | 向量库不是越大越好；Agent 不是先上多 Agent |
| 测验 | 5–10 题，用于解锁下一节点 | 能解释为何 RAG 仍会幻觉 |
| 项目 | 可放进作品集的完整交付 | 内部文档问答上线清单 + 仓库 |

## 5.4 第一条完整路径样例：从 0 做一个文档问答（MVP 只打透这一条）

3 个月内不要铺 8 条路径。只打透一条能同时覆盖 L0–L5 的路径，用来验证「路径能否转化」。推荐「文档问答 / 内部知识库」，因为产品、运营、开发三条用户都能用，且天然通向模板和仓库。

| 序号 | 单元 | 层 | 读完交付 | 墙 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 你是不是真的需要一个知识库 | L0 | 一张「做 / 不做」决策表 | 免费 |
| 1 | 文档问答到底怎么工作（直觉版） | L1 | 能向同事讲清检索+生成 | 免费 |
| 2 | 选产品还是自建，选哪家模型 | L2 | 决策树 + 月费估算表 | 试读 |
| 3 | 准备语料：切分、清洗、权限 | L3 | 一份语料规范 | 会员 |
| 4 | 最小 RAG：从文件夹到能提问 | L3 | 可运行的最小项目 | 会员 |
| 5 | 为什么它会答错，怎样评测 | L4/L6 | 20 条金标问题 + 评分表 | 会员 |
| 6 | 加引用、拒答、权限和日志 | L6 | 上线检查单 | 会员 |
| 7 | 做成工作流：定时更新语料 | L4 | n8n/脚本模板 | 专业/单卖 |
| 8 | 原理回看：检索、嵌入、幻觉从哪来 | L7 | 能读懂一篇 RAG 论文摘要 | 会员 |

## 5.5 科技情报产品，不是「再开一个新闻栏目」

情报层的任务是把外部世界的变化写回知识图谱。一条快讯如果不能挂到节点上，就只是噪音。产品形态固定为五档，避免编辑部自由发挥成门户网站。

| 形态 | 长度 | 节奏 | 免费看什么 | 付费看什么 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 快讯 | 200–400 字 | 日更 8–15 条 | 标题 + 3 点事实结论 + 挂接节点 | 为何重要、对谁有用、要不要改你的栈 |
| 早报 | 8–12 条汇编 | 每个工作日 | 目录 + 3 条 | 完整版 + 今日行动项 |
| 周报 | 一封信 | 每周固定日 | 目录 + 主编 3 句 | 重要/不重要/被高估三栏 + 深度 1 则 |
| 深度拆解 | 3–6 千字 | 每周 1–2 篇 | 导语、目录、结论 | 论证、对照、影响推演 |
| 过时清单 | 清单 | 每月 1 次 | 标题「本月 7 篇作废」 | 作废原因、替代节点、迁移步骤 |

## 5.6 完整内容品类矩阵

标记：F = 永久免费（SEO 与信任资产）；T = 试读或每月计量；P = 标准会员；S = 专业会员或单卖。硬墙只用于下载、仓库、完整简报、问答额度。

| 品类 | 层级 | 战略作用 |
| --- | --- | --- |
| 术语百科 / 概念卡 | F | SEO 底座 + 站内 RAG 语料。必须保持密度和内链。 |
| 学习地图可视化 | F | 展示全部节点，锁住的节点显示「差什么前置」。 |
| 路径单元正文 L0–L1 | F | 漏斗顶，建立方法信任。 |
| 路径单元正文 L2–L5 | T→P | 前 30% + 目录 + 结论公开，中间步骤与代码会员。 |
| 工程化 / 原理 L6–L7 | P/S | 高客单，允许更长、更硬。 |
| 动手实验笔记 | P | 必须带环境版本和失败记录。 |
| 对照实验原始数据 | S | 专业会员护城河，永不降级免费。 |
| 快讯事实层 | F | 日活与传播。 |
| 快讯判断层 / 完整早报周报 | P | 订阅核心钩子。 |
| 工具名录 | F | 导航流量。 |
| 工具实测矩阵 / 账单对比 | P | 转化 B 类用户。 |
| 提示词 / 工作流示例 3 条 | F | 让人感到可下载物的存在。 |
| 完整资产包 / 可运行仓库 | P/S | 年付捆绑（Product Pass）。 |
| 岗位地图 / 选路测评 | F | 首页主 CTA 的落地页。 |
| 行业 / 岗位 playbook | P | 客服、研报、销售知识库等。 |
| 站内问答（本站语料） | F 3次/日；P 20次；S 公平使用 | 把知识库变成可对话资产，同时控成本。 |
| 月度过时清单 | P | 续费理由，不是赠品。 |
| 音频周报 | 公开节目 F；会员 RSS P | 通勤场景，提高打开率。 |
| 项目课 / 年度合集 | S 可单卖 | 与订阅叠加折扣，避免互斥。 |

## 5.7 还应该补充的品类（用户原清单之外）

在「AI 知识 + 科技新闻」之外，以下品类不是锦上添花，是补齐商业闭环和搜索入口所必需的。没有它们，站点会变成两栏杂志，留不住 B 类用户。

- 工具与模型对照台：同一任务、同一提示词、同一评测集，跨模型记录质量、延迟、价格。这是用户无法稳定自己完成的脏活。

- 可下载资产库：提示词包、n8n/Make 工作流、Notion/CSV 对照表、上线检查单、ROI 测算表。订阅如果只有文章，续费率会很难看。

- 岗位与行业 playbook：把同一条技术路径翻译成产品、运营、开发、教师、律师助理等任务语言。

- 评测与失败案例库：专门收藏「看起来能跑、实际上不能上线」的案例。这是建立权威最快的方式。

- 职业与作品集轨道：不是鸡汤，是「你可以把哪个项目放进简历、评审看什么」。

- 政策、安全与合规速读：只做「对你的产品有什么影响」，不做空泛伦理长文。

- 实体页：模型、公司、论文、工具各有永久 URL。这是 SEO 和图谱的交汇点。

- 勘误与变更日志：作为独立栏目存在。公开改错是反农场的品牌动作。

## 5.8 内容生产配额（防止编辑部膨胀成门户）

| 类型 | MVP 每周配额 | 质量闸门 | 禁止 |
| --- | --- | --- | --- |
| 概念卡 | 4–6 | 必须有前置节点和一张图或对照 | 把概念卡写成 5000 字综述 |
| 路径单元 | 2 | 必须有练习和成功标准 | 只讲不练 |
| 快讯 | 40–70 | 双源或官方一手，3 点结论 | 改写通稿凑数 |
| 早报 | 5 | 固定版式，限时发出 | 写成博客 |
| 周报 | 1 | 主编判断三段式 | 堆链接 |
| 深度 | 1–2 | 材料包先于草稿 | 无来源的观点文 |
| 资产更新 | 1 包/月 | 和过时清单一起发 | 只在会员群丢文件 |

# 6. 免费 / 付费边界与商业模式

## 6.1 付费墙哲学

付费墙服务三个目标，排序不能反：第一，让搜索引擎和 AI 引擎能读到足够多的免费层，站点才能活；第二，让未付费读者感到「方法是完整的，细节被收走了」，而不是「被骗进来」；第三，让已付费读者觉得续费有理由。因此采用 Freemium + Teaser + 计量，硬墙只用于资产。禁止整站硬墙。

| 规则 | 做法 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 新闻事实免费，判断收费 | 标题+3点结论公开，影响推演会员 | 事实层传播，判断层才是编辑部价值 |
| 路径可见不可走 | 地图全展开，锁节点显示前置差什么 | 让人看到体系，产生「走完」的欲望 |
| 软墙优先 | 关键表格、代码、对照图模糊，导语目录结论公开 | 利于 SEO，也避免整页弹窗伤害 |
| 计量试用 | 注册用户每月 3 篇会员全文 | 比纯硬墙更利于转化，也便于实验 |
| 档案降级 | 普通长文 90 天后可降为免费 | 制造档案厚度；实验数据与模板永不降级 |
| 服务端鉴权 | 付费正文 API 按 entitlements 返回 | 前端隐藏等于没有墙 |
| 下载短时 URL + 水印 | 资产带用户标识 | 防共享和二次分发 |

## 6.2 套餐与定价锚

价格先给人民币锚，上线前用一次小规模测试改数字，但档位不要超过三档加钩子品。年付折扣必须明显，因为内容站的命在续费。

| 档位 | 价格 | 核心权益 | 设计目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 访客 | 0 | 全部 F；P 文的导语/目录/结论/更新日志 | SEO 与传播 |
| 免费注册 | 0 | 每月 3 篇 P 全文；每日 3 次站内问答；进度与收藏；邮件 | 把匿名读者变成可触达用户 |
| 标准 Pro | ¥39/月 或 ¥328/年 | P 全文、路径解锁、完整早报周报、基础模板、问答 20 次/日、去广告 | 主转化档，覆盖 B 类 |
| 专业 Plus | ¥129/月 或 ¥999/年 | 实验仓库、对照台原始数据、高阶模板、办公会/答疑、问答公平使用 | C 类与重度用户 |
| 钩子品 | ¥9.9 周报月卡 / ¥29 单路径 7 天 / ¥99 单资产包 | 验证支付和品类，不破坏年付 | 降低首次付款摩擦 |
| 团队 Team（V2） | ¥99/人/月，5 人起 | 席位、发票、共享进度、不共享账号 | B2B 小单，不做白标 |

学生认证 6 折，需审核，防滥用。年付相对月付大约相当于 7 折（Pro 12×39=468，年付 328）。Plus 年付 999 相对 12×129=1548，折扣更深，因为要锁住高客单用户。权益以 entitlements 表判断，不在代码里写死套餐名，方便以后拆卖「只买周报」。

## 6.3 收入组合（不要只靠会员）

| 优先级 | 来源 | 12 个月目标占比 | 原则 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 订阅 | 55–70% | 主业，所有功能为续费服务 |
| P0 | 数字资产单卖 | 15–25% | 模板/对照表/清单，可与订阅叠加折扣 |
| P1 | 联盟 | 5–10% | 云、API、IDE、硬件；文内必须披露 |
| P1 | 周报赞助 | 0–8% | 每期最多 1 个赞助位，宁缺毋滥 |
| P2 | 企业内训 / 闭门简报 | 视机会 | 用 Plus 用户和团队席位自然长出，不提前建销售团队 |
| P3 | 内容授权 / 爬虫收费 | 预留 | 为 llms.txt、付费爬取协议留接口，不做主业 |

明确不做：展示广告堆满、荐股分成、灰产工具分销、把免费层做成只有标题的诱饵站。

## 6.4 会员到底买到什么（用一封确认邮件能写清）

标准会员开通当天应立刻能感到三件事：一，正在读的那篇 L3 正文和代码展开了；二，邮箱里出现完整周报的历史期；三，下载中心有一个「文档问答上线清单」可以带走。如果开通后只是「文章变多了」，转化和续费都会弱。专业会员还要在 24 小时内收到仓库邀请和对照台权限。

# 7. 信息架构与站点地图

## 7.1 导航原则

- 顶栏不超过 7 项：学习、情报、工具、百科、定价、搜索、登录。项目课放在学习下，不单独占顶栏。

- 登录后顶栏「学习」变成「工作台」，但 URL 体系公开站与会员站分开，便于缓存和 SEO。

- 所有内容页必须能回答三个问题：这是第几层、和我正在走的路径什么关系、下一篇是什么。

- 实体（模型/公司/工具/术语）有独立永久 URL，文章是会过时的，实体页是图谱入口。

## 7.2 公开站（SEO 主场）

| 路径 | 页面职责 | 关键模块 |
| --- | --- | --- |
| / | 获客。不是 Chat 窗 | 选路测评 CTA、今日简报 5 条、精选长文、工具周榜、路径缩略图 |
| /learn | 9 层 DAG 可视化 | 层筛选、岗位筛选、完成度（登录后）、锁节点解释 |
| /learn/[track] | 一条路径的大纲 | 单元列表、时长、前置、适合谁、开始按钮 |
| /learn/[track]/[unit] | 单元容器 | 文章+实验+测验入口+讨论（后期） |
| /articles | 长文流 | 层/场景/岗位/难度/免费筛选 |
| /articles/[slug] | 主阅读器 | 见 8.2 文章页强制模块 |
| /news | 快讯流 | 时间序 + 主题 + 模型/公司实体过滤 |
| /news/[slug] | 快讯 | 3 点结论、来源、挂接节点、判断层墙 |
| /digest/daily¦/weekly | 简报着陆 | 免费目录，完整版进 /app/briefing |
| /tools | 工具导航 | 分类、更新时间、是否已实测 |
| /tools/[slug] | 工具实体 | 简介免费，实测矩阵会员 |
| /compare/[pair] | 对照页 | SEO 长尾，如 rag-vs-agent |
| /glossary¦/glossary/[term] | 术语百科 | 全免费，中英对照，内链密集 |
| /topics/[cluster] | 主题支柱页 | 集群中心，服务 SEO topic cluster |
| /projects/[slug] | 项目课 | 作品集级交付，可单卖 |
| /search | 混合检索 | 关键词 + 语义 + 过滤层/付费状态 |
| /pricing /about /disclosure /errata /changelog | 信任页 | AI 政策、勘误、更新必须可索引 |
| /authors/[id] | 作者页 | E-E-A-T，反匿名农场 |
| /rss 与 sitemap | 分发与索引 | 分内容类型输出 |

## 7.3 会员应用 /app

| 路径 | 职责 |
| --- | --- |
| /app | 学习台：继续学习、今日 3 任务、简报入口、问答余额、过时清单提醒 |
| /app/path | 我的路径、掌握度、卡点、推荐下一环 |
| /app/library | 收藏、划线、笔记，可导出 Markdown |
| /app/downloads | 资产库，短时下载链接 |
| /app/ask | 站内 Grok，仅已审语料，段落引用，用量条 |
| /app/briefing | 完整日报/周报，会员 RSS token |
| /app/labs | Plus：实验、仓库 token、对照台 |
| /app/account /billing /referrals /notifications | 账户生命周期 |

## 7.4 创作 Studio /studio

Studio 是这个项目真正的产品，不是后台附属。如果 Grok 写稿只存在于有人手敲 Chat 窗口再复制到 CMS，项目就退回成博客。Studio 按内容对象状态机组织，而不是按「文章列表」。

| 路径 | 职责 |
| --- | --- |
| /studio | 选题池：趋势、图谱缺口、失效文、竞品已写我方未写 |
| /studio/briefs | 写作指令：层、读者、必引源、禁止项、付费墙锚点预设 |
| /studio/generate | Grok 起草：多版本、温度、模型路由、本篇成本 |
| /studio/facts | 事实清单核验台：每条声明=通过/存疑/删除，未处理完不能提审 |
| /studio/editor | 正文：人机 diff、引用插入、墙锚点、内链建议 |
| /studio/review | 审校队列：事实 / 编辑 / 发布三级 |
| /studio/schedule /publish | 日历与发布检查单 |
| /studio/refresh | 过期刷新：模型停更、价格失效、新闻回写旧文 |
| /studio/analytics | 阅读、完成、墙转化、退订归因 |

## 7.5 管理后台 /admin

用户与封禁、权益补发、订单退款、优惠券、分类与 DAG 维护、系统提示词版本、模型路由与成本看板、UGC 审核、SEO 重定向、增长活动、操作日志、功能开关。财务权限与内容权限拆开，密钥只在 Super 角色。

# 8. 全站功能规划（页面级，不是模块名）

## 8.1 首页

- 主 CTA：「测一测你卡在哪一层」（2 分钟岗位+目标问卷，结果落到一条路径的某一单元）。

- 次 CTA：订阅免费早报。聊天入口只在页脚或登录后工作台，避免首页变成又一个对话框。

- 今日简报 5 条（事实层），每条显示挂接的知识层徽章。

- 「从这里继续」登录态模块：断点续学。

- 一条路径的缩略进度条，给访客看完整体系，而不是最新文章瀑布。

## 8.2 文章页强制模块（没有这些不能发布）

- 层徽章 + 路径坐标：L3 搭建 · 文档问答 · 第 4/12。

- 预估阅读时长、更新时间、Last-verified、作者。

- 目录（免费）。

- 导语（免费）：这篇解决什么问题、不解决什么。

- 正文，墙锚点可配置在章节级。

- 结论与「读完你能做什么」（免费）。

- 来源卡：每条可点击，类型=官方/论文/新闻/本站旧文。

- AI 辅助披露：辅助比例、使用模型、是否经过事实核验。

- 勘误入口与历史变更。

- 上一课 / 下一课 / 相关新闻 / 相关概念。

- 收藏、划线、引用复制。

- 结构化数据：Article 或 NewsArticle、FAQ、Breadcrumb、paywall 相关字段。

- 可选：音频版、中英术语悬停。

## 8.3 学习台与测评

测评不是性格测试。问题只围绕目标（我想做知识库 / 我想提效写作 / 我想理解原理）、当前工具、每周可投入时间、岗位。输出是一条推荐路径 + 起始单元 + 「先不要学什么」。学习台每天最多给 3 个任务，防止把站点做成待办压力源。掌握度来自测验和实验提交，不来自阅读时长。

## 8.4 搜索与推荐

- 搜索分栏：概念、路径单元、快讯、工具、资产。

- 语义检索只走已发布已审校语料。

- 推荐公式优先：和当前文相关 × 用户尚未读 × 前置已完成 × 不过时。

- 未登录用户的推荐只按层和热度，不做假个性化。

## 8.5 站内问答 Ask

- 只回答本站已审内容覆盖的问题。语料外明确说「本站还没有写过，已记入选题缺口」。

- 每条回答带段落级引用，点击回到原文高亮。

- 用量条可见。超限引导升级，不中断到一半再弹窗。

- 用户可把问答沉淀进笔记。高质量问答经编辑回写后可变成概念卡。

- 禁止 Ask 成为首页主入口，否则产品会退化成套壳聊天。

## 8.6 会员、支付、账户

- 注册：邮箱魔法链接为主，支持 Google / Apple；国内镜像再加微信（V2）。

- 支付：海外主体走 Stripe（卡、Apple Pay）；人民币走微信/支付宝（通过合作支付或国内主体镜像）。两套账对同一 entitlements。

- 订单、发票、退款、宽限期、付款失败重试、降档、暂停 1 个月挽留。

- 防共享：同时在线设备上限，不搞过激指纹。下载水印即可。

- 兑换码、赠月、学生认证、邀请双方加问答额度（先不要直接给现金）。

## 8.7 增长功能（V1 就要有）

- 邮件：欢迎序列、路径催学、早报/周报、即将到期、暂停挽留。

- RSS + 会员私有 RSS token。

- UTM 与付费墙实验：文末墙 vs 滚动 50% 墙。

- 社交媒体卡片（标题、层徽章、3 点结论）。

- 公众号同步（中文获客必需，可先手动+RSS）。

- sitemap 分类型、llms.txt、JSON-LD、重定向管理。

- 内部链接建议器（Studio 内根据图谱推荐）。

## 8.8 明确不做的功能（写进 backlog 禁区）

- V1 不做即时通讯、动态信息流、积分商城、直播、短视频信息流。

- 不做用户可随便发长文的 UGC 主场。投稿走 Studio 邀请制。

- 不做「AI 一键生成并发布到全网」的矩阵工具。那是另一门生意，且会污染本站品牌。

- 不做复杂积分体系。邀请只加额度或赠天。

# 9. 核心用户路径

产品只优化这五条路径。其他入口都可以存在，但不为它们单独开功能。

| 编号 | 路径 | 关键转化点 | 失败信号 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 学 | SEO 概念卡 → 注册领测评 → 免费学 L0–L1 → 卡在 L2 墙 → Pro | 测评完成率、L1 完成率、墙曝光后 7 日转化 | 读了很多卡却不注册：测评太重或 CTA 弱 |
| P2 报 | 快讯/早报 → 邮箱订阅 → 连续 7 日打开 → 周报完整版墙 → Pro | 7 日打开 ≥4、周报点击到墙 | 订阅后不打开：早报写成了链接堆 |
| P3 做 | 岗位测评 → 个性化路径 → 单元测验 → 项目课单卖或升 Plus | 第一次测验提交、资产下载 | 只看不做：实验环境太重，要给浏览器内可完成的练习 |
| P4 深 | Plus → 仓库/对照台 → Ask 带引用 → 提交勘误或案例 → 贡献者 | 仓库 clone、勘误提交 | Plus 开通后不用实验室：入职邮件和 24h 引导失败 |
| P5 内 | 缺口雷达 → Brief → Grok 起草 → 事实核验 → 终审 → 发布 → 7/30/90 日回写 | 从 idea 到 published 的中位时长 | 草稿堆死：事实清单没强制，或发布权限太分散 |

# 10. 角色与权限矩阵

## 10.1 角色

前台：Guest / Free / Pro / Plus / TeamAdmin。后台：Author / FactChecker / Editor / Publisher / Ops / Finance / Admin / Super。一个人可以同时是 Plus 和 Author，但财务与内容权限永不绑定在同一日常账号。

| 动作 | Guest | Free | Pro | Plus | Author | Fact | Editor | Publisher |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 读 F 全文 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 读 P 导语结论 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 读 P 全文 | 否 | 月3篇 | 是 | 是 | 预览 | 预览 | 是 | 是 |
| 读 S 仓库/数据 | 否 | 否 | 否 | 是 | 按需 | 否 | 按需 | 是 |
| Ask | 否 | 3/日 | 20/日 | 公平 | 测试额度 | — | — | — |
| 创建草稿/生成 | 否 | 否 | 否 | 否 | 自己的 | 否 | 全部 | 全部 |
| 改事实清单 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| 发布/撤下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |

硬规则 发布按钮仅 Publisher 及以上。Author 禁止自发布，包括快讯。 事实清单未 100% 处理禁止提审。新闻类必须 FactChecker 签字。 付费正文服务端鉴权。下载资产短时 URL + 用户水印。 所有发布、退款、权限变更、提示词变更写入 audit log。 Ops 能管用户和优惠，不能碰打款。Finance 能退款开票，不能改正文。

# 11. Grok 内容生产流水线

## 11.1 原则

流水线的目标不是提高字数，是提高「可发布率」和「事后可追溯」。每一篇正式内容都是一个对象，带着状态、来源、成本、责任人。Grok 只允许在 Studio 里被调用，不允许编辑在私人聊天里生成后粘贴进来却不留日志——那种内容一旦出错无法追责，也无法复用提示词。

## 11.2 状态机

idea → assigned → researching → drafting → factcheck → editing → legal（按需）→ scheduled → published → needs_update → archived

任何状态回退都必须写原因。published 不是终态：过期扫描可以把文章打回 needs_update。

## 11.3 按类型分流的 SOP

| 类型 | 流程 | SLA | Grok 扮演 |
| --- | --- | --- | --- |
| 快讯 | 选题官聚类 → 材料包（官方/双源）→ Grok 200–400 字 + 3 点结论 + 候选节点 → 编辑 3 分钟核验 → 发布 | 事件后 2 小时 | 压缩与格式化，不做独家判断 |
| 概念卡 | 图谱缺口出题 → 检索本站旧文+白名单源 → 按「定义/类比/反例/前置/下一步」模板生成 → 事实清单 → 终审 | 48 小时 | 按模板填空，不准发明数据 |
| 路径单元 | 编辑先写学习目标与练习 → Grok 按节生成 → 工程师抽检代码 → 终审 | 1 周/单元 | 展开说明，练习标准由人定 |
| 深度/分析 | 人选题 → 多源材料包 → Grok 起草 → 对抗式核验（假设每句都错）→ 编辑重写判断段 | 3–5 天 | 整理材料，判断段必须人写 |
| 周报 | 快讯自动归并 → Grok 出「重要/不重要/被高估」三栏草稿 → 主编改判断 → 邮件发出 | 固定窗口 | 归类，不准自己加未出现的新闻 |
| 过时清单 | 扫描 Last-verified 与实体变更 → Grok 列候选 → 编辑确认作废/回写/降级 | 每月 | 提议，不作最终处决 |

## 11.4 发布强制字段（缺一不可）

title, slug, level(L0–L7), node_ids[], sources[], ai_assist_ratio, model_used, factcheck_status, reviewer_id, publisher_id, published_at, last_verified_at, expires_at, paywall_tier, paywall_anchor, changelog。没有这些，发布按钮不亮。

## 11.5 Grok 调用规范

- 系统提示版本化，存在 /admin/prompts，每次生成记录 prompt_hash。

- RAG 只检索已发布已审校语料 + 白名单源（官方文档、论文、公告）。禁止检索未审草稿或随机网页。

- 输出必须是 CMS JSON schema，禁止直接吐整页 HTML。

- 温度：快讯 0.2，解释文 0.4，评论草稿 0.6。评论草稿不得直接上线。

- generation_log：model、tokens、cost、retrieved_doc_ids、latency。

- 模型路由：快讯与摘要用便宜快模型；路径与深度用旗舰；代码实验用代码模型。成本看板按篇、按人、按类型可看。

## 11.6 人审红线

- 医疗、法律意见、投资建议：默认拒写。

- 未核验数字、排名、「第一 / 唯一 / 最佳」：拦截。

- 代码块必须在 CI 或容器里跑通，否则标记「未运行」，不得假装可复制即用。

- 新闻必须 2 个独立源，除非官方一手。

- 不得把未公开的用户问答原文写进文章。

## 11.7 文风与反 AI 味

对外文风：具体、可证伪、先给判断再给解释。禁用「在当今快速发展的人工智能时代」「赋能」「打造闭环」这类空话。比喻只允许一个，且必须服务理解。列表不是文章。判断段由编辑重写，是付费墙后真正值钱的部分，也是最不能自动化的部分。

# 12. 技术架构、数据模型与仓库结构

## 12.1 架构原则

- 内容对象优先：文章、快讯、节点、来源、资产都是一等公民，页面只是渲染。

- 权益优先于套餐：鉴权查 entitlements，不查「是不是 Pro 字符串」。

- 生成与发布隔离：worker 能写草稿，不能写 published。

- 搜索与正文同一事实源：向量库只同步已发布已审校内容。

- 可替换模型：Grok 是默认引擎，不是架构中心。prompt 与 schema 不绑死某一模型名。

## 12.2 推荐技术栈（V1）

| 层 | 选择 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 前端公开站 + /app | Next.js App Router + TypeScript | SEO、SSR、会员区可拆分渲染 |
| Studio / Admin | 同一 monorepo 的独立路由组或轻量独立 app | 权限和打包隔离 |
| API | Next Route Handlers + 独立 worker 服务 | 发布路径短，生成路径长，不要挤在一起 |
| 主库 | PostgreSQL | 关系、权限、账单状态都需要事务 |
| 向量 | pgvector 起步，量上来再拆专用向量库 | 少一个运维对象 |
| 关键词搜索 | Meilisearch 或 Typesense | 中文分词+过滤比一开始上 ES 轻 |
| 队列 | Redis + BullMQ | 生成、邮件、扫描、Webhook |
| 对象存储 | S3 兼容（R2 / 国内 OSS 镜像） | 资产包、封面、仓库 zip |
| 缓存/会话 | Redis | 计量额度、RSS token、设备会话 |
| 支付 | Stripe + 国内微信/支付宝网关 | 不要自研支付核心 |
| 邮件 | Transactional + Broadcast 分开 | 收据走事务邮件，周报走广播 |
| 观测 | OpenTelemetry + 错误追踪 + 成本看板 | 生成任务必须可按篇查成本 |
| CI | 代码块实验的最小跑通、类型检查、内容 schema 校验 | 防「未运行代码」混进会员文 |

## 12.3 逻辑架构

客户端 → CDN/边缘缓存（只缓存公开 F 层与导语）→ Web 应用 → 领域服务（content / graph / billing / entitlement / search / generate）→ Postgres / Redis / Object Storage / Grok API。新闻采集与过期扫描是定时 worker。Studio 通过 generate 服务提交 job，worker 写回草稿，不直接改发布表。

## 12.4 核心数据模型

| 表 | 关键字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| users | id, email, role_flags, created_at | 身份 |
| memberships | user_id, plan, status, period_end, seat_of | 订阅周期 |
| entitlements | user_id, feature_key, expire_at, source | 真正用来鉴权 |
| content_nodes | type, title, slug, level, status, paywall_tier, body, excerpt, published_at, last_verified_at, expires_at | 文章/卡/快讯/单元 |
| node_edges | from_id, to_id, rel | prereq / next / related / news_of / implements |
| sources | url, title, source_type, fetched_at, content_hash | 来源库 |
| content_sources | content_id, source_id, used_for | 引用关系 |
| generation_jobs | content_id, type, status, model, cost_usd, prompt_hash, input, output, error | 可追溯生成 |
| fact_claims | content_id, claim, status, note, checker_id | 事实清单 |
| reviews | content_id, reviewer_id, decision, checklist_json | 审校 |
| assets | content_id, kind, uri, checksum, paywall_tier | 模板/仓库/PDF |
| progress | user_id, node_id, status, score | 学习进度 |
| ask_threads | user_id, citations[], tokens, cost | 问答 |
| news_events | occurred_at, raw, cluster_id, linked_node_ids | 事件层，快讯由此派生 |
| email_subs | user_id, cadence, prefs | 通讯 |
| payments / invoices / coupons | 走支付服务商 ID | 本地只存镜像 |
| audit_logs | actor, action, entity, before, after, ip | 合规 |

## 12.5 鉴权伪逻辑

can_read(user, content)：免费层直接 true；若开启档案降级且类型允许且超过 90 天则 true；若用户持有对应 entitlement 则 true；若计量额度仍有则消耗一次后 true；否则只返回 excerpt + 目录 + 结论 + 升级组件。计量消耗必须原子操作，防并发刷。Ask 同样按日额度原子扣减，并记录 tokens 成本。

## 12.6 仓库结构（monorepo）

建议从第一天就按这个目录长，避免先做 WordPress 再痛苦迁移。V1 人少，但边界要在文件夹上先画出来。

| 路径 | 职责 |
| --- | --- |
| apps/web | 公开站 + /app 会员区 |
| apps/studio | 创作与审校（可与 web 同部署不同路由组） |
| apps/admin | 运营后台 |
| apps/worker | 生成、采集、扫描、邮件、Webhook |
| packages/ui | 设计系统：阅读排版、墙组件、层徽章 |
| packages/cms-schema | 内容 JSON schema 与校验 |
| packages/auth | 会话、角色、entitlements 客户端工具 |
| packages/billing | Stripe/国内支付适配 |
| packages/search | 索引同步 |
| packages/graph | DAG 查询：下一课、缺口、相关新闻 |
| packages/prompts | 版本化系统提示词 |
| services/generator | Grok 编排、模型路由、成本 |
| services/ingest | 新闻源、官方 changelog、论文源 |
| services/factcheck | 声明拆分与辅助核验 |
| services/newsletter | 早报周报装配 |
| infra | Terraform/容器、环境、密钥 |
| docs | 本规划的工程摘录、SOP、提示词说明 |
| content | 概念卡与路径的 Markdown 源（可 Git 审校） |

## 12.7 生成成本的数量级

按 2026 年 9 月公开价，旗舰模型大约输入 $2 / 百万 tokens、输出 $6 / 百万 tokens；快讯和摘要应走更便宜的快模型。粗算：一条 400 字快讯含材料压缩，成本可控制在很低的个位数美分；一篇 4000 字深度若多次重生加核验，可能到几十美分到数美元。真正贵的是对照实验和站内问答。所以 Ask 必须限本站语料、限额度，对照台必须放 Plus。早期整体模型账单目标：MVP 月 ¥500–3,000；V1 若问答放量，单独设预算告警，超过日限额自动降级模型，不超支也不默默降低质量却不告知。

# 13. 增长、SEO 与分发

## 13.1 SEO 结构

用 topic cluster，不用关键词堆砌。支柱页是 /topics/[cluster] 与 /learn/[track]，卫星页是概念卡、对照页、工具实体页。内链由图谱生成建议，编辑确认。免费层必须可抓取；付费层按规范提供可见的导语、目录、结论，避免「搜索引擎什么都看不到」。

- 概念卡瞄准定义类查询：什么是 RAG、什么是 MCP、context window 是什么。

- 对照页瞄准选择类查询：RAG 和 Agent 的区别、本地模型和 API 怎么选。

- 路径页瞄准任务类查询：如何做内部知识库、如何评测 RAG。

- 实体页瞄准品牌词：某模型、某工具的中文解释与变更。

- 勘误页和 disclosure 页建立信任，也是 AI 搜索引用时的安全垫。

## 13.2 分发矩阵

| 渠道 | 内容形态 | 阶段 |
| --- | --- | --- |
| 站内 + 邮件 | 早报、周报、路径催学 | MVP 就必须稳定 |
| RSS / 会员 RSS | 全文或会员 token | MVP |
| 公众号 | 早报精编 + 一篇周选免费长文 | MVP 手动，V1 半自动 |
| 即刻 / 掘金 / 小红书 / X | 3 点结论卡片 + 层徽章 | V1 |
| 播客 / 音频 | 周报朗读 | V1 后半 |
| 微信小程序只读 | 概念卡与早报 | V2，且看备案 |
| 浏览器划词查术语 | 百科浮层 | V2，非核心 |

## 13.3 转化实验队列（只做这些）

- 首页主 CTA：选路测评 vs 订阅早报，看 7 日注册和 30 日付费。

- 墙的位置：滚动 50% vs 关键表格处 vs 文末。

- 钩子品：¥9.9 周报卡 vs ¥29 路径 7 天，看哪一个更能滚到年付。

- 年付页是否展示「本月过时清单」和「资产包目录」，看年付占比。

# 14. 合规、风控与信任

## 14.1 AI 披露与版权

- 每篇有固定披露模块：是否 AI 辅助、辅助比例、核验人。不把「AI 生成」藏进页脚。

- 不转载原文。二次表述 + 链接 + 引用块。图片与图表尽量自绘或使用可授权素材。

- 用户上传到 Ask 或投稿的材料，默认不进入训练日志对外展示。

- 对外提供 llms.txt，明确哪些允许被模型抓取，哪些付费层不允许。

## 14.2 幻觉与更正 SOP

发现事实错误：4 小时内在文首加勘误条，同时写入 /errata。若错误出现在付费判断层并导致读者按错误行动（例如过时的定价、错误的 API 路径），主动赠送一个月会员。重复出错的类型回写到提示词禁区和事实清单模板。这不是客服姿态，是品牌。内容农场与严肃教材的分界就在这里。

## 14.3 法律与主体

- 先中文内容、海外主体、Stripe，可避开 V1 被 ICP 卡住。若要国内稳定访问与微信支付原生体验，V2 再做备案镜像站，两站共用内容 API。

- 隐私政策写清：账户数据、阅读进度、生成日志、支付数据各存在哪、保留多久。

- 不收集非必要敏感信息。学生认证用最轻材料。

- 高风险领域拒写，比写了再免责更安全。

## 14.4 产品风控

- 反内容农场：知识长文有周配额，快讯有双源规则。

- 反账号共享：设备上限 + 下载水印，不做羞辱式弹窗。

- 反提示词泄露：系统提示只在后台，生成日志按角色可见。

- 反超支：模型日预算、Ask 降级策略、异常线程熔断。

- 反过时：每周扫描「已停更模型 / 已失效价格 / 已变更 API」。

# 15. 团队编制、SOP 与成本

## 15.1 MVP 编制（可以非常小）

| 角色 | 人数 | 职责 | 可兼职？ |
| --- | --- | --- | --- |
| 创始人兼产品 | 1 | 路径设计、定价、发布策略、用户谈话 | 否 |
| 主编兼事实核验 | 1 | 选题、终审、周报判断段、勘误 | 初期可兼事实 |
| 作者 / 实验员 | 0.5–1 | 路径单元、代码抽检、资产打包 | 是 |
| Grok + Studio | — | 草稿、归类、缺口扫描 | 是系统 |

V1 再加：兼职分发运营、兼职设计（阅读排版比 Logo 重要）、按需工程师把对照台和搜索做好。不要一上来配社区运营和管理层。

## 15.2 一周节奏（编辑部）

| 日 | 必须发生的事 |
| --- | --- |
| 每日 | 快讯核验发布；失效扫描看一眼；Ask 缺口进选题池 |
| 周一 | 周报选题会 30 分钟；确定本周深度与路径单元 |
| 周三 | 路径单元或概念卡提审日 |
| 周五 | 周报终审与资产包是否要热修 |
| 月末 | 过时清单；会员退订访谈 5 人；配额回顾 |

## 15.3 月度成本粗算（早期）

| 项 | 量级 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 托管 + CDN + DB + 搜索 | ¥200–800 | 流量起来再涨 |
| 模型 API | ¥500–3,000 | 对照台和 Ask 是主要变量 |
| 邮件 / 支付手续费 | 收入的 1–3% + 少量固定 | 广播邮件按订户 |
| 域名邮箱设计零碎 | ¥200–1,000 | 可忽略 |
| 人力 | 大头 | 主编质量决定品牌上限 |

# 16. 分阶段路线图

## 16.1 0–3 月  MVP：能发布、能收费、能学习一条路

目标不是功能多，是验证两件事：路径能不能把人带走，周报能不能让人付款。功能清单锁死如下：

- 公开站：首页、学习地图、1 条完整路径（文档问答 L0–L5）、概念卡 20+、快讯、周报着陆、百科雏形、定价、披露、勘误。

- 会员：注册登录、计量墙、Pro 支付、下载中心（至少 1 个清单资产）、邮件早报/周报。

- Studio：brief、生成、事实清单、发布检查单、generation_log。可以简陋，不能没有状态。

- 不做什么：Ask 可延后到第 3 个月末；对照台不做；社区不做；App 不做。

- 团队产出节奏：快讯工作日稳定，周报一次都不缺。

- 成功标准：邮件 2k；付费 50–100；能回答「路径和周报哪个更转化」。

## 16.2 3–9 月  V1：活教材开始运转

- 路径加到 3 条（例如：文档问答、个人工作流提效、工程师评测入门）。

- 工具雷达、模板商店、语义搜索、过期扫描、Ask（本站语料）。

- Plus 档与资产包 Product Pass。

- 公众号 / 即刻 / X / 小红书分发SOP。

- 成功标准：付费 500–1,500；年付占比 >40%；月度过时清单成为打开率最高的邮件之一。

## 16.3 9–18 月  V2：从媒体变成操作系统

- 对照实验台、团队席位、发票、SSO（按需）。

- 英文摘要层（概念卡 + 周报，不是全站翻译）。

- 企业闭门简报试点。

- 贡献者机制：勘误和案例可以进入 Studio，而不是广场发帖。

- 国内备案镜像视政策与访问需求决定，不作为默认前提。

## 16.4 阶段闸门（做不到就停功能）

| 时间 | 必须看到的证据 | 否则 |
| --- | --- | --- |
| 第 6 周 | 有人自愿把路径学完第 3 单元并回复「下一单元我要用」 | 改路径设计，不要加栏目 |
| 第 10 周 | 出现第一笔非熟人付费 | 检查墙、定价、周报是否有判断 |
| 第 16 周 | 付费用户能说出续费理由（资产或过时清单或路径） | 停止加社群，先把续费理由做硬 |
| 第 9 月 | 年付占比与退订访谈说明内容在被使用 | 不要上 V2 团队版 |

# 17. 成功指标、风险与开工任务单

## 17.1 指标分层

| 层 | 指标 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 内容健康 | 可发布率、事实清单平均耗时、勘误数、Last-verified 覆盖率 | 看编辑部有没有崩 |
| 学习健康 | 测评完成、单元完成、测验提交、路径走到墙的人数 | 看教材是不是真的在被走 |
| 情报健康 | 早报打开率、快讯挂接节点比例、周报点击到墙 | 看新闻有没有变成噪音 |
| 商业健康 | 注册→付费、月付→年付、90 日留存、退订理由、资产下载率 | 看墙和货对不对 |
| 系统健康 | 生成成本/篇、Ask 成本/问、发布时长中位数、事故数 | 看技术债 |

## 17.2 主要风险

| 风险 | 表现 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 幻觉击穿信任 | 一条错误定价被读者用到生产 | 双源、勘误 SOP、高风险拒写、赠月 |
| 变成内容农场 | 为了 SEO 日更 30 篇长文 | 配额、人审、禁止 Author 自发布 |
| 变成套壳聊天 | 首页是对话框，没人走路 | Ask 降权，测评做主 CTA |
| 活教材做不活 | 三个月不回写，节点全过时 | 过期扫描+月度作废清单绑主编 KPI |
| 付费墙伤害 SEO | 整页硬墙 | 软墙+导语结论公开+90 日降级 |
| 模型账单失控 | Ask 被刷 | 额度、熔断、只检索本站 |
| 主体与访问 | 国内打不开或支付摩擦 | V1 海外主体；V2 再评估镜像 |

## 17.3 开工第一周任务单

- 锁定工作名与定位句，写一页对外说明（不是官网，是给合作者和未来作者看的）。

- 建内容 schema 与 8 层节点表，先用表格工具也可以，但字段按第 11.4 节来。

- 写出「文档问答」路径 9 个单元的标题、学习目标、墙位置，仍不写正文。

- 列出 20 张概念卡名单，优先补 L0–L2 断层。

- 选定 5 个新闻白名单源和双源规则，试写 3 条快讯走完整核验。

- 画文章页线框：强制模块一张纸画全，不讨论配色。

- Stripe 测试模式 + entitlements 最小实现：免费 / 计量 / Pro。

- Studio 最小闭环：粘贴材料 → 调 Grok 出 JSON → 事实清单 → 发布为草稿。

- 约 5 个目标用户做选路测评草稿测试，看他们是否接受「你卡在 L2」这种表达。

- 把本规划拆进看板：内容 / 产品 / 技术 / 增长四列，只放 MVP 范围。

# 附录 A. 文章页与发布检查单

### A1 文章页模块顺序

层徽章与路径坐标 → 标题 → 元信息（作者、时长、发布、Last-verified）→ 一句话「读完能做什么」→ 目录 → 导语 → 正文（含墙锚点）→ 结论 → 练习或下一步 → 来源卡 → AI 披露 → 勘误 → 相关节点与相关新闻 → 升级组件（若未授权）→ 划线与收藏。

### A2 发布检查单

- 学习目标是否用可观察动词写成（能画出 / 能算出 / 能上线），而不是「了解」「掌握」。

- 是否标明层、前置、下一步。

- 来源是否可点开，新闻是否双源或官方一手。

- 事实清单是否全处理。

- 代码是否运行或已标未运行。

- 付费墙锚点是否切在「判断/步骤/表格」而不是第一段。

- SEO：标题、描述、slug、OG、JSON-LD、内链至少 3 条。

- 披露、作者、Last-verified、expires_at 已填。

- 是否需要同步邮件、公众号、RSS。

# 附录 B. 权益对照（可直接改成定价页文案）

| 权益 | 访客 | 注册 | Pro | Plus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 概念卡 / 百科 / 路径地图 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 |
| L0–L1 全文 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 |
| L2–L5 正文与代码 | 导语结论 | 月 3 篇 | 全部 | 全部 |
| 完整早报 / 周报 / 判断层 | 目录 | 目录 | 全部 | 全部 |
| 基础模板与清单 | 示例 3 条 | 示例 3 条 | 下载 | 下载 |
| 实验仓库 / 对照原始数据 | 无 | 无 | 无 | 有 |
| Ask | 无 | 3/日 | 20/日 | 公平使用 |
| 过时清单详情 | 标题 | 标题 | 全文 | 全文 |
| 办公会 / 答疑 | 无 | 无 | 无 | 有 |
| 团队席位 / 发票 | 无 | 无 | 无 | V2 / Team |

# 附录 C. 给 Grok 的写作指令骨架（Studio Brief）

每篇生成前，编辑必须填完下列字段，系统再去调模型。不允许只丢一个标题。

- 读者：A/B/C 哪一层，岗位，本周任务。

- 层级：L0–L7，前置节点 ID，完成后解锁的节点。

- 学习目标：1–3 条可观察结果。

- 必引源：URL 列表。禁止源：竞品原文、未核实数字。

- 必须出现的零件：定义 / 反例 / 对照 / 练习，按需勾选。

- 付费墙切在哪一节。

- 禁止项：口号、无来源排名、医疗法律投资建议、假装代码已运行。

- 输出 schema：title, excerpt, outline, sections[], claims[], source_spans[], next_node, quiz[]。

结束时记住的一句话 阶见要赢的不是「Grok 写得比别人快」，而是「读者永远知道自己在第几层、下一件该做什么、以及哪篇文章已经过时」。 把这句话写进首页、写进编辑部墙、写进发布检查单。功能可以砍，这条不能砍。